# ABV - huiswerk week 4

**Barometer**

De barometer is ingevuld maar kan nog aangepast worden. We hebben namelijk nog niet echt samengewerkt m.b.t. het ontwikkelen van de website/webshop.

**Hoe hebben jullie je voorbereid op de eerste sprint review?**

We hebben van tevoren afspraken gemaakt over de rolverdeling m.b.t. sprint 0. Omdat de klant laat heeft gereageerd op de mail die is gestuurd, hadden we pas een afspraak met de klant aan het einde van de week. Namelijk op vrijdag. Dit heeft ervoor gezorgd dat de communicatie m.b.t. het maken van de presentatie en het afronden van de taken in sprint 0 moeizaam is verlopen. Mensen waren niet bereikbaar of reageerde laat op gestuurde berichten. Dit zal in de toekomst anders moeten. Voortaan niet meer afwachten op antwoord van de klant, maar zelf actie ondernemen en zoeken naar alternatieven. Dit kwam ook omdat we een week minder de tijd hadden. Onze project les viel namelijk op een vrijdag.

**Hoe is deze sprint review verlopen?**

De sprint review is goed verlopen. Twee mensen van de groep gingen presenteren. De presentatie was goed voorbereid en alles is duidelijk verteld aan de klant. Er waren relatief weinig vragen/opmerkingen vanuit de docenten en de klant. De rest van de groep heeft aantekeningen gemaakt tijdens en na de presentatie. Vooral de feedback die de klant heeft gegeven is genotuleerd en opgeslagen. Dit ging zonder problemen.

**Wat hadden jullie anders moeten doen en gaan jullie ook daadwerkelijk anders doen voor de tweede sprint review?**

De communicatie hadden we anders moeten doen en gaan we ook anders doen voor de tweede sprint review. In de eerste scrum stand-up hebben we het hier ook al oer gehad. Er moet een duidelijker beeld komen van het gebruik van Slack en WhatsApp, er moeten duidelijke afspraken worden gemaakt m.b.t. de beschikbaarheid en de sociale status van een groepslid. Wat als iemand niet beschikbaar is? Moet je altijd reageren op Slack of WhatsApp? Dit zijn voorbeelden van vragen die we niet in het samenwerkingscontract hebben opgenomen maar die wel van belang zijn.

Ook hadden we eerder moeten beginnen met de scrum stand-ups. Wij waren van mening dat dit voor sprint 0 niet nodig was. Dit bleek achteraf dus niet zo te zijn. De communicatie was misschien beter geweest als we van tevoren afspraken hadden gemaakt tijdens een scrum stand-up. Zoals ook al aangegeven in de eerste alinea, voortaan niet meer afwachten op antwoord van de klant, maar zelf actie ondernemen en zoeken naar alternatieven.